#### Załącznik nr 8a do SIWZ

#### UMOWY Nr U/IZP/272/……/2020

zawarta w dniu ……………. r. w Olsztynie pomiędzy:

Gminą  Olsztyn, z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn , NIP 9490492385

reprezentowaną  przez:  Tomasza Kucharskiego - Wójta Gminy zwaną  w  dalszej części  umowy "Zamawiającym"

a

…………………….. z siedzibą ………………….NIP…………….., REGON ……….. reprezentowaną przez:………– …………….

zwanym  w treści umowy „Wykonawcą Nadzoru”  lub „Inspektorem Nadzoru”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) – zwanej dalej „pzp”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca Nadzoru  przyjmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami zwianymi  z ,,Budową trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn”.

- Szczegółowe zasady, zadania oraz warunki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1a do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia.

- Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności czynności wymienione w art. 25  ustawy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

- Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

§ 2

Zakres obowiązków nadzoru inwestorskiego

- Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

- Czynny udział w naradach dot. pracach projektowych ,,Budowy trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn” oraz podczas realizacji robót budowlanych.

- Kontrola postępu prac projektowych i robót budowlanych

- Zapoznanie się z terenem realizacji zadania, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

- Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,

- Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę zadania inwestycyjnego

- Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym)

- Współpraca z nadzorem autorskim podczas prowadzenia robót budowlanych

- Współpraca i udział w pracy zespołu osób nad realizacją udzielonego zamówienia

- Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego

- Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie

nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez

dodatkowego wynagrodzenia,

- Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę

- Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,

- Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zadania zasad BHP

- Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;PPOŻ

- Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy,

- Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót  przez Wykonawcę zadania (prac projektowych i  robót budowlanych).

- Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.

- Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych koniecznych do odbioru.

- Właściwa dyspozycyjność wobec Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub email

- Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

- Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.

- Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.

- Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę zadania) wniosków Wykonawcy zadania w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową;

- Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą;

- Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy

- Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zaopiniowania przedstawionych w niej rozwiązań technicznych

- Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania/ zgłoszenia zakończenia robót

- Udział wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru poszczególnych etapów dokumentacji projektowej oraz rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych prac projektowych oraz robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,

- Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

- Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego

- Inspektor Nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.

- Inspektor nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału i współpracy podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych  przez Instytucję współfinansującą projekt.

- Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem  realizacji prac projektowych oraz przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

- Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji ;

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                                 w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;

- Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                         w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór.

§ 3

Zakres obowiązków nadzoru archeologicznego

- Nadzór archeologiczny obejmować będzie:

- roboty ziemne zgodnie z zakresem wynikającym z zatwierdzonej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, wytycznymi branżowymi, zasadami wiedzy technicznej,

- uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (przygotowanie  wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami, uzgodnieniami, złożenie wniosku  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych  wynikających z realizacji umowy,

- współpracę z Zamawiającym, inspektorem nadzoru, nadzorem autorskim  podczas realizacji robót budowlanych,

- uczestnictwo w spotkaniach  i konsultacjach organizowanych przez Zamawiającego,

- wykonanie dokumentacji archeologicznej oraz przekazanie dokumentacji z badań archeologicznych w dwóch egzemplarzach: dla Zamawiającego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

- prowadzenie nadzoru archeologicznego według uzyskanych, wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz dokumentowanie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością.

- Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 282                             z poźn.zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia                2 sierpnia 2018 r.,   w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

- Nadzór archeologiczny kierowany przez osobę, która posiadającą  kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wykonawca opracuje końcową dokumentację archeologiczną wykonanych prac                           w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609) i przekaże 1 egzemplarz właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zamawiającemu.

- Podstawą dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru dokumentacji archeologicznej, o której mowa w ust. 4, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  (sprawozdania), obejmujące następujące pola eksploatacji:

- wprowadzanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką;

- publicznego wystawiania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania opracowania;

- wykorzystywania wyników badań w zależności od potrzeb Zamawiającego;

- prawo do korzystania z dokumentacji archeologicznej w całości lub w części oraz jej łączenie z innymi dziełami, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki treści całości lub jej części.

- Przejście praw, o których mowa w ust. 6 następuje z chwilą przekazania dokumentacji.

- Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do dokumentacji.

§ 4

Termin umowy

- Nadzór inwestorski będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy poprzez czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę zadania do dnia bezusterkowego odbioru całości robót.  Zamawiający przewiduje realizację wszystkich robót objętych nadzorem do dnia 30.04.2023.

- Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 5

Zespół  inspektorów

- Do pełnienia czynności, o których mowa w §1 ust. 1 wykonawca wyznacza zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru  archeologicznego w osobach:

- Inspektor nadzoru robót drogowych  – Pan ………………

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych – Pan ………………

- Nadzór archeologiczny - Pan ………………………………………….

- Do koordynowania czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego                                           i nadzoru archeologicznego wykonawca wyznacza (spośród członków zespołu inspektorów, o których mowa w ust.1): osobę Pana …………………………………………

- Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branżach ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpisów lub kserokopii odpowiednich uprawnień wraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego członków zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego, o których mowa w ust. 1 przed podpisaniem umowy ale nie później niż w dniu jej podpisania.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.

§ 6

Podwykonawcy

- Usługa objęta przedmiotem zamówienia może być powierzona podwykonawcom na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy. Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot): ……………………………………………………………………………………………………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, oraz ich zmian,                             w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Umowa o podwykonawstwo musi być spójna z umową o dalsze podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać:

- zakres prac powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane prace,

- termin wykonania usług powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności,

- termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi.

- Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości ………………….. zł netto (słownie:……………………………) plus podatek VAT według stawki ……… w kwocie

…………zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………….. zł (słownie:…………………………)

- W przypadku zmiany zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót  zadania oraz wydłużenia terminów zakończenia robót i odbiorów, wynagrodzenie Inspektora nadzoru nie ulega zwiększeniu. Wynagrodzenie umowne obejmuje również pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór.

- Zamawiający dokona zapłaty należność za wykonaną pracę proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robót zadania na podstawie protokołu odbioru oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę zadania, za wyjątkiem pełnionego nadzoru archeologicznego.

- Faktura za wykonanie nadzoru archeologicznego stanowić będzie fakturę częściową. Podstawą wystawienia faktury jest dokument potwierdzający dokonanie odbioru dokumentacji archeologicznej, o której mowa w §3 ust.4, przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1. Pozostała część zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie ……….. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez  prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

- W przypadku wystąpienia podwykonawców Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, zapłaty części wynagrodzenia jakie przysługiwało im za wykonane w ramach zamówienia zadania i w terminie. Potwierdzenie musi zawierać wskazanie umów, na podstawie, których dane zadanie zostało wykonane, zakres usług i zestawienie wynagrodzeń, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Każdorazowo do oświadczenia, o którym mowa wyżej  należy również dołączyć dowód zapłaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy. W przypadku nie dostarczenia przez wykonawcę kompletu powyższych potwierdzeń, Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniom należnym podwykonawcom, a także dalszym podwykonawcom, który potwierdzeń będzie brakowało. Dostarczenie potwierdzeń zwolni zatrzymane środki. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub części umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, a także w przypadku zmiany zakresu robót budowlanych, polegającej na zmniejszeniu zakresu tych robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu pod warunkiem, że dalsza realizacja robót nie jest możliwa, o czym zadecyduje Zamawiający. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego naliczone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót, z uwzględnieniem wyników protokołu zaawansowania lub inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 8

Kary umowne i odszkodowania

  - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz odszkodowania  wynikającego z nienależytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1

- odstąpienia bądź rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego – w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1, chyba ze odstąpienie od umowy lub rozwiązanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

- braku dostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 – w wysokości  100,00 zł za każdy przypadek;

- za nieuzasadnione nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność,

- za brak udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosku o płatność, o których mowa w § 2 pkt. 34 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

- za brak udziału i współpracy podczas czynności kontrolnych, o  których mowa w  § 2 pkt. 35 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek

- za nieuzasadniony brak pobytów na budowie, o których mowa w § 2 pkt 36 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

- za brak realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 pkt. 37 ppkt. 1) wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

- za inne stwierdzone przez Zamawiającego pełnienie nadzoru przez Wykonawcę niezgodnie z umową np. odbiór robót o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektowa lub obowiązującymi przepisami lub nieterminowe wykonywanie powierzonych czynności - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar przez Zamawiającego
z tytułów wymienionych w ust. 2  z przedstawionych faktur.

  - Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia zapłaty naliczonych kar umownych za zwłokę także w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy. Kary będą wówczas naliczane do momentu skutecznego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

  - Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót spowodowanego brakiem nadzoru pokrywa Wykonawca Nadzoru.

  - Zapłata kary umownej nie zwalania Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy  jeżeli:

  - Zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:

- dokonanej zmiany umowy z realizatorem robót budowlanych – w zakresie terminu zakończenia,

- uwarunkowań organizacyjno – technicznych,

- uwarunkowań formalno- prawnych oraz zmiany przepisów prawa,

- konieczności realizacji postulatów osób trzecich oraz ze względów społecznych koniecznych do spełnienia;

- przyspieszenia  ukończenie robót lub usprawnienia procesu budowlany,

- koniecznych prac ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieganiu  awarii;

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

  - Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych usług okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych usług nie leży w interesie publicznym

  - Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy

- dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

- dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy,                     w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia jednej                         z  następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                    o pracowniczych planach kapitałowych

na zasadach i w sposób określony w ust. 1.5 - 1.9, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany

stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

  - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów.

  - W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

  - W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                     z realizacją przedmiotu umowy.

  - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych  itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

- W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany,  opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany.

- Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Uzgodnienia zakresie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Olsztyn, lub upoważnioną przez niego osobę, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10

Odstąpienie

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni:

    - od daty wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w szczególności, gdy nie dojdzie do realizacji inwestycji objętej nadzorem;

    - od daty stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę Nadzoru, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego.

  - Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków RPO WSL.  Odstąpienie od umowy w ww. przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - W przypadkach określonych w ust.1 i 2 Wykonawca Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i informacji

  - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;

- Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz Instytucja Współfinansująca Projekt;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  - Wykonawca zobowiązuje się do  ochrony danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego oraz osób fizycznych wskazanych przez  Wykonawcę jako  zespół inspektorów, osoby do kontaktu , koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 2,               w szczególności do zachowania tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, jak również po jej zakończeniu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawnienia osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji przedmiotu umowy do innych celów niż te określone w umowie.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i   ustawy o zamówieniach publicznych.

- Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest właściwy miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						             WYKONAWCA: