# Załącznik nr 7 do SIWZ

# UMOWA NR IZP/272/     /2013

zawarta w dniu …………… r. w Olsztynie, pomiędzy:

# Gminą Olsztyn, z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, NIP 9492190518,

reprezentowaną przez:

Tomasza Kucharskiego – Wójta Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP …………………..,    REGON …………..

reprezentowaną przez:

………………. – ……………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                      (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) – zwanej dalej „pzp”,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę ,,Dostawa i montaż Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie turystyczne” zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz ofertą wykonawcy.

- Umowa jest współfinansowana w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do  dostarczenia Zamawiającemu i przeniesienia na niego własności przedmiotu umowy, którego opis zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady (gwarancja) oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia …………………. r.

- Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

WYKONAIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                           z technologią wskazaną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji i montażu znaków, tarcz, treści, konstrukcji wsporczych, fundamentów muszą posiadać odpowiednie atesty, potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom polskim i przepisom prawa.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych prac i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania montażu oraz ponoszenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym uzgodnień i zgłoszenia wykonania prac w pasie dróg.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonania przedmiotu zamówienia oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prowadzony montaż oznakowania musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, sanitarnymi, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, na którym prowadzony jest montaż oznakowania przed osobami postronnymi, a w szczególności do  przeciwdziałania wypadkom osób trzecich.

- Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być doprowadzone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2041)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie pracami.

- Instalując/montując oznakowanie turystyczne Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w/w zadania, w taki sposób aby oznakowania te nie zagrażały bezpieczeństwu osób z nich korzystających. W przypadku, kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa osób z nich korzystających Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany do niezwłocznego dokonania stosownych korekt.

- Po zakończeniu montażu każdego nośnika informacji należy sporządzić dokumentację fotograficzną wykonanego oznakowania i przekazać ja Zamawiającemu.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansująca zadanie ( np., taki jak: harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy, kosztorys różnicowy ).

§ 4

PODWYKONASTWO

- Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części przedmiotu umowy wymienionych w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie prac wyszczególnionych w ofercie z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca wprowadzając Podwykonawcę jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kopię umowy z tym Podwykonawcą.

- Po wprowadzeniu Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg. zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy Pzp, a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej płatności za prace faktycznemu ich realizatorowi.

- Z upoważnienia zapisanego w ust. 5 Zamawiający skorzysta na wniosek Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego, że  zapłacił Podwykonawcy za prace przez niego zrealizowane.

- Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, o której mowa w ust. 6 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.

§ 5

WARUNKI ODBIORU

- Wykonawca zgłosza pisemnie (w tym faxem lub e-mail) do odbioru przez Zamawiającego zrealizowanie etapu  i zakończenie zamówienia oraz będzie uczestniczył w ich odbiorze.

- Odbiór częściowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia etapu przedmiotu umowy wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Do zawiadomienia  końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

  - protokóły odbiorów technicznych,

  - komplet wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

  - protokóły badań i sprawdzeń, jeśli dotyczy,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeśli przedmiot umowy zostanie wykonany nieprawidłowo, w szczególności będzie posiadał wady.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń i wezwaniem do usunięcia wad

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zakwestionowanych uprzednio wad

- W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru wad i usterek, Wykonawca stwierdzone wady i usterki  na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 6

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł netto (słownie: ……………………………………) plus podatek VAT według stawki ……. w kwocie ……………… zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………......).

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie miała miejsce jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

§ 7

ROZLICZENIA

- Rozliczenie za wykonane etapy przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami przejściowymi za zakończone, zamknięte elementy określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur przejściowych nie może być wyższa niż 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1 Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez obie strony protokołu odbioru częściowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie zakończonego etapu zamówienia.

- Rozliczenie za wykonanie etapu zamówienia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru               w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT.

- Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Do faktury VAT należy załączyć:

- protokół odbioru danego etapu zamówienia

- oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich roszczeń z tytułu wykonywanych na zlecenie Wykonawcy prac (w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w złożonej ofercie zlecenia podwykonawstwa)

§ 8

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na montaż: 60 miesięcy,

- na materiały: zgodnie z gwarancja producenta

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego.

- Strony ustalają okres rękojmi na czas 60 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady                         w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanego już ( i wykonywanego) przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i rękojmi, wyniesie maksymalnie 5 dni  od jej zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe, wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad.

- Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i swój wyłączny koszt wad powstałych z jego winy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i również po ich zakończeniu oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. Nie powoduje, to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających            z gwarancji.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

……………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje dostaw i montażu oznakowania  przez okres dłuższy niż 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w pkt. 2-4) powyżej może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy w przypadku, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mino upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadnionych odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności  i powinno  zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac montażowych w toku na dzień zaprzestania wykonywanych prac spowodowanych odstąpieniem od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace montażowe w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu dokonanie czynności odbioru prac montażowych przerwanych oraz czynności zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie po odbiorze prac montażowych, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu prowadzonych prac montażowych urządzenia przez niego dostarczone lub wybudowane,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, lezących po jego stronie, zobowiązany jest do:

- dokonania inwentaryzacji wykonanych prac montażowych, odbioru prac wykonywanych i przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawę i montaż, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów montażu obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prowadzenia prac montażowych, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prowadzenia montażu oznakowania.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do:

- dokonania inwentaryzacji wykonanych prac montażowych, odbioru prac wykonywanych i przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawę i montaż, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prowadzenia montażu oznakowania.

§ 11

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad.

- Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana jest do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy o której mowa w § 6 ust. 1 . Zapis ten nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 i § 12 ust. 4 lit b.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

§ 12

ZMIANA  UMOWY

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp                  w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT)

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (umowy),

- Zmiany lokalizacji oznakowania, po uzgodnieniu nowego miejsca z Zamawiającym,

- Zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu przypadku skróceniu terminu realizacji inwestycji oraz przedłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania montażu,

- wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiające prowadzenie montażu, przeprowadzenie prób sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,  w szczególności: niskie temperatury, opady śniegu lub deszczu, wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujące przerwanie robót,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy

- istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;

- wstrzymania prac przez Wojewódzki Konserwator Zabytków, mający bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych

- przedłużenie terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod warunkiem nieważności

§ 13

UBEZPIECZENIE

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej  200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy 
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                               		WYKONAWCA