Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR U/IZP.272/……… /2020

zawarta w dniu …………………..….… r. w Olsztynie, pomiędzy:

Gminą Olsztyn, z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, NIP 9492190518

reprezentowaną przez:

Tomasza Kucharskiego – Wójta Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………….…………………

NIP …………………..,    REGON …………..

reprezentowaną przez:

………………. – ……………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) – zwanej dalej „pzp”,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadania pn.:,,OZE                  w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn”

- Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na 9 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Olsztyn tj.

a) budynek Urzędu Gminy w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10

b) budynek GOSiR w Olsztynie, ul. Zielona 60

c) budynek Gminnego Przedszkola w Olsztynie, ul. Napoleona 22

d) budynek Szkoły Podstawowej w Biskupicach, ul. Szkolna 4

e) budynek Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Kuhna 18

f) budynek Szkoły Podstawowej w Olsztynie ul. Zielona 66

g) budynek Szkoły Podstawowej w Kusiętach,  Kusięta 208

h)) budynek Szkoły Podstawowej w Turowie, ul. Szkolna 12

i) budynek Szkoły Podstawowej w Zrębicach, Zrębice Pierwsze ul. Głowna 143

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonej do SIWZ dokumentacji instalacji fotowoltaicznej – stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do:

- osiągnięcia efektu ekologicznego i efektu rzeczowego, poprzez realizację zadania tj.: osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu,

- serwisu instalacji fotowoltaicznych w okresie gwarancji,

- przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

- podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu,

- Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być fabrycznie nowe i spełniające wymagania z dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach określonych niniejszą Umową.

- Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne , Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instalacji Ruchu i eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Umowa  dofinansowana w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - SUBREGION PÓŁNOCNY

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia …………………. r.

- Za zakończenie wykonania umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie umowy oraz  osiągnięcia efektu ekologicznego i rzeczowego  tj. wskaźników produktu i rezultatu.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  przepisami prawa,

- należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz prac według obowiązujących przepisami na dzień ich realizacji

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane oraz (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.);

- przedłożenie do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzględnić: datę rozpoczęcia i zakończenia  dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na poszczególnych obiektach, z uwzględnieniem płatności. Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich poprawek, złożenie Zamawiającemu uzgodnionej wersji harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji prac;

- przeprowadzenie prac rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 1396);

- postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019, poz. 701 
z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm);

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty,

- świadectw pochodzenia,

- instrukcje obsługi,

- w wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

Przedstawienie inspektorowi nadzoru, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania.

Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie prac.

Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być fabrycznie nowe i spełniające wymagania określone w SIWZ oraz załączonej do SIWZ dokumentacji instalacji fotowoltaicznej protokolarne przejęcie terenu realizacji przedmiotu umowy;

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac montażowych, instalacyjnych  oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- pełna odpowiedzialność za teren inwestycji z chwilą przejęcia oraz za zdarzenia spowodowane prowadzeniem prac,

- pełna odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności dotyczące osób trzecich

- uzyskanie przed rozpoczęciem prac wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów,

- dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania prac oraz ponoszenia opłat z tego tytułu,

- przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca uzyska wszelkie informacje  od  użytkownika obiektu oraz uzgodni z nim przebieg wewnętrznej instalacji,

- w przypadku konieczności zmiany lokalizacji instalacji (np. z gruntu na dach) wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest dokonać dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych, urządzeń i koniecznych instalacji w innej wskazanej  przez Zamawiającego lokalizacji.

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania dostaw i   prac montażowych, instalacyjnych, Zamawiający ma prawo zawieszenia dostaw i prac montażowych instalacyjnych do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- natychmiastowe usuniecie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

- umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie inwestycji prac zleconych w okresie obowiązywania umowy,

- organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,

- przerwanie prac na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania prac  przed ich zniszczeniem;

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym;

- wykonanie dodatkowych koniecznych opinii i ekspertyz oraz poniesienia kosztów z tym związanych

- uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu prac, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac montażowych i instalacyjnych

- pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)                  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac  lub termin wykonania,

- wykonanie projektu instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej  uzgodnionej z Zamawiającym,

- dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych na każdym obiekcie co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru,

- dokonanie zgłoszenia i odbioru wybudowanej instalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A

- przed dokonaniem montażu Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru  dokumentacje techniczną dostarczonego konkretnego modelu urządzenia i uzyskać jego pisemną akceptację

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy,

- uczestniczenie we wszystkich czynnościach odbiorowych prac oraz usunięcie stwierdzonych wad.

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osoby  posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz osoby posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważnych uzyskanymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osób (monterów) posiadających odpowiednio do danych prac świadectwa kwalifikacyjne.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień i świadectw wymaganych w ust. 2

- Osoba będąca Kierownikiem Robót wskazana w ust. 2 będzie brała czynny udział 
w odbiorze przedmiotu zamówienia o których mowa w § 6 oraz § 7  umowy.

- Montaż urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego traktowany będzie jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialności cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku                        z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie bieżącego nadzoru,

- przekazanie terenu realizacji przedmiotu umowy,

- odbiór przedmiotu umowy;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez w
Wykonawcę na zasadach określonych w umowie

- współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy,

- organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat stanu zaawansowania prac oraz okazania certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub aprobat technicznych. W przypadku zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów czy prac. Zamawiający uprawniony jest do powierzenia podmiotom zewnętrznym wykonania ekspertyz, sprawdzeń, prób materiałów czy robót,  w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń Zamawiającego koszty związane z czynnościami kontrolnymi obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osób wskazanych w § 19 ust. 1 pkt. a), b) w przypadku nienależytego wykonywania przez te osoby swoich obowiązków.                      W wypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zapewni inne osoby spełniające warunki określone w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 5

PODWYKONASTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om.

Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu

i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):

……………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za prace  wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om            w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonują zastanie wprowadzony do umowy aneksem.

- Wykonawca ma prawo do zmian podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3  lub rezygnacji z wykonania przez te podmiotu części zamówienia. W zakresie powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu/ym podwykonawcy/om w przypadku zmiany podmiotów o których mowa w ust. 1, 3 lub rezygnacji z wykonania przez te podmioty części zamówienia stosuje się zasady opisane w ust. 3

- W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonania przez te podmioty części zamówienia. Wykonawca wykaże (przekładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu), że nowe podmioty lub sam wykonawca posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonują zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub prace  montażowe wynikające z niniejszej umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, lub prac instalacyjno montażowych. Rozumieć należy przez to zakaz zatrzymania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części tego wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej lub pod jakimkolwiek innym tytułem dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować ze strony Zamawiającego zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany  o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  oraz jej zmiany w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Po wprowadzeniu na teren inwestycji  Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg. zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy Prawo zamówień publicznych, a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej płatności za dostawy i prace faktycznemu ich realizatorowi.

- Z upoważnienia zapisanego w ust. 13 Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego, że  zapłacił Podwykonawcy za dostawy lub prace montażowe, instalacyjne przez niego zrealizowane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający przekazuje informacje wykonawcy o złożonym  wniosku przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy dot. zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi  w tym zakresie.

- W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  zasadność tej zapłaty.

- Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy                        o której mowa w ust. 13 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Strony oświadczają zgodnie, ze solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty wynagrodzenia za dostawy na rzecz Wykonawcy sprzętu i urządzeń (dotyczy sprzętu i urządzeń). Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych elementów przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu i urządzeń.

§ 6

ODBIORY CZĘŚCIOWE

- Po zakończeniu etapu prac wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca zawiadamia  Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedkłada do odbioru częściowego następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, instrukcje (jeśli dotyczy)

- protokoły badań i sprawdzeń, jeśli dotyczy,

- mapę inwentaryzacji powykonawczej  instalacji zlokalizowanej na gruncie

wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

- Inspektor nadzoru wyznacza datę i powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru częściowego prac stanowiących przedmiot umowy.

- Protokół odbioru częściowego sporządzi Inspektor Nadzoru i przekaże go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

§ 7

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości dostaw i prac montażowych oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:

  - projektu powykonawczego (uwaga: w przypadku wprowadzonych zmian projektowych projekt powykonawczy przedkładany jest wraz z naniesionymi i podpisanymi (zaakceptowanymi) zmianami przez projektanta)

  - dokumentację powykonawczą: rysunki techniczne, rzuty instalacji, paneli fotowoltaicznych, schematy instalacji elektrycznych wraz wymaganą opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  - protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń,

  - protokół badań rezystancji izolacji,

  - protokół badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

  - wymagane atesty, certyfikatów, aprobat i deklaracje,

  - instrukcje obsługi,

  - gwarancje urządzeń,

  - deklaracje zgodności z PN, PN-EN,

  - deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;

  - protokoły odbioru wykonanej instalacji

  - instrukcja użytkowania instalacji fotowoltaicznej

  - dokumenty potwierdzające zobowiązanie producenta paneli fotowoltaicznych w zakresie gwarancji wydajności (liniowej gwarancji mocy) i gwarancji produktowej;

  - dokument potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego i efektu rzeczowego, tj.: osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu, symulacje zysków w aktualnym programie

  - rozruch technologiczny wykonanych instalacji.

  - sporządzenie niezbędnej dokumentacji do zmiany umowy sprzedaży/ dystrybucji energii

  - mapa inwentaryzacji powykonawczej instalacji zlokalizowanej na gruncie,

  - oświadczenie wykonawcy, o zgodności wykonania prac, z dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

  - podpisane przez uczestników protokoły z przeszkolenia użytkowników,

  - dokumentacje fotograficzna z realizowanych prac wykonawczych kamera termowizyjną

- Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekłada Zamawiającemu oddzielnie dla każdego obiektu w uporządkowanej formie tj.: np. w teczkach, skoroszytach, segregatorach itp.

- Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia koniecznych prób, badań, ekspertyz koniecznych do uzyskania zgłoszenia zakończenia inwestycji lub pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie takich jak np. kosztorys różnicowy, oświadczenia, zaświadczenia, wyjaśnienia itp.

- Zakończenie dostaw, prac montażowych, instalacyjnych i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego, który dla swojej ważności i skuteczności wymaga podpisów kierowników robót, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostawy lub prace montażowe, instalacyjne nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W przypadku wykonywania prac zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora nadzoru  oraz dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio dostaw lub  prac montażowych, instalacyjnych jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 8

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………zł netto (słownie: …………) plus podatek VAT według stawki w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie:  ……………..)

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. Waloryzacja wynagrodzenia będzie miała miejsce jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączonej do SIWZ dokumentacji instalacji fotowoltaicznych. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

§ 9

ROZLICZENIA

- Rozliczenie za wykonane dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznych  odbywać się będzie fakturami przejściowymi za zakończone, zamknięte elementy określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Łączna wysokość wszystkich wystawionych faktur przejściowych nie może być wyższa niż 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane elementy stanowić będzie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika robót i Wykonawcę

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z  konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub od przesłania (wpływu) faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru częściowego  przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej a dla ostatniej faktury protokół odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

- Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za zrealizowanie elementu, w którego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy oprócz dokumentów wymienionych w ustępie poprzedzającym stanowić będą dodatkowo: protokół odbioru zakończonego etapu dostaw i montażu poszczególnych instalacji, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót, oraz podwykonawcę wskazujący wydzielone elementy prac wykonane przez podwykonawcę(ów) oraz kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego prace łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, albo zaświadczenie przedstawione przez Wykonawcę o nie zaleganiu z płatnościami wobec podwykonawcy podpisane przez tego podwykonawcę.

§ 10

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Na dostarczony i wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi:

- gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych: liniowa gwarancja mocy producenta  powinna zawierać minimum 90% mocy znamionowej po 10 latach pracy i minimum 80% mocy znamionowej po 20 latach pracy;

- na inwerter i pozostały osprzęt instalacji – minimum 5 lat liczony zgodnie z ust. 4

- na wykonane prace instalacyjne – minimum 5 lat liczony zgodnie z ust. 4

- Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie, produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.

- Wykonawca,  po  upływie terminu udzielonej przez siebie gwarancji, zobowiązany jest  do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawcę lub producenta w przypadku, gdy będzie on dłuższy od gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia nieodpłatne wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz nieodpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

- Umowa stanowić będzie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu fotowoltaicznych  dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego)

- W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, lub których nie da się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas wymiany urządzeń do dostarczenia i montażu  urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż zamontowane

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu  wad,  awarii  lub  usterek  drogą elektroniczną lub telefonicznie.

- Usunięcia wady, awarii lub usterki zostaje odnotowane w protokole spisanym pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. Wykonawca przekaże kopie protokołu Zamawiającemu i Użytkownikowi instalacji.

- Przegląd gwarancyjny dokonywany będzie w dni robocze.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 11

OKRESOWE  PRZEGLĄDY  GWARANCYJNE

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych raz w roku w zakresie  wszystkich  wykonanych  instalacji i urządzeń bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne powinny być wykonane w terminie do 30 września każdego roku, na który przegląd został przewidziany oraz najpóźniej na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych stosownie do wymogów technicznych i zaleceń producentów elementów instalacji.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, oraz urządzeń i instalacji.  Ponadto podczas przeglądu należy dokonać kontroli  sprawności mocy paneli, czy  zamontowane panele posiadają  gwarantowaną moc producenta.

- Potwierdzeniem wykonania okresowego przeglądu gwarancyjnego będzie protokół spisany pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. Kopia protokołu zostanie przekazana Zamawiającemu oraz Użytkownikowi instalacji.

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  wykonywanie  okresowych  usług gwarancyjnych. Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy  kar  umownych  za opóźnienie w wysokości określonej w  § 15 ust. 5 umowy.

- Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12

PRZEGLADY GWARANCYJNE NA ŻĄDANIE

- W  przypadku  podejrzeń  dotyczących  nieprawidłowego  działania  instalacji  lub  podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ramach udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie …….…. dni (zgodnie z deklaracją  w ofercie) od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania instalacji.

- Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości.

- Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 2 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt. 6

- Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego na żądanie wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć niezwłocznie, a jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownie do okoliczności sprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

- Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji.

§ 13

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu dostaw lub prac montażowych, instalacyjnych podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż  30 dni,

- Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub harmonogramem rzeczowo – finansowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

- naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń;

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie będzie wykonywał umowy lub będzie wykonywał ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie prac na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podejmie ich w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpi do realizacji robót budowlanych albo pozostanie w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe będzie dochowanie terminu zakończenia robót, Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków RPO WSL odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie prac,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w pkt.1 powyżej może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji przedmiotu umowy urządzenia przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni,  do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

§ 15

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad.

- za opóźnienie w wykonania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w § 11 ust.2 w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych,  o których mowa w § 11 ust. 2 wyniesie ponad 30 dni Zamawiający, zlecić wykonanie zastępcze przeglądu innemu podmiotowi  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy  bez  dodatkowego  wezwania.

- za niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w § 12 ust. 2 powoduje naliczanie kar umownych w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wezwania.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub  projektu jej zmiany w wysokości              5 000,00 zł za każdy brak przedłożenia w/w projektu umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł  brutto, za każdy brak przedłożenia.

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy przypadek,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy;

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego , przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci część dofinansowania w ramach w ramach RPO Województwa Śląskiego.

- Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % ustalonego w § 8 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

……………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 17

ZMIANA  UMOWY

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy  w zakresie:

- Wysokości wynagrodzenia należnego w przypadku wystąpienia jednej z  następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- Terminu zakończenia przedmiotu umowy, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty;

- zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia dostaw będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, konieczności zmian przedmiotu zamówienia w zakresie ilości, miejsca lokalizacji, ceny o ile miały wpływ na termin wykonania umowy,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową,  normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania prac  zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

- wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania dostaw i prac montażowych z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zmiana sposobu i zakresu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

- zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacji fotowoltaicznej wynikające z błędów w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej (wykonawczej) przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego;

- niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SIWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie.

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków dostawy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie prac instalacyjno montażowych niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w umowie.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, których mowa w pkt. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- rezygnacji z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczenia w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843) oraz wybrane przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 ustawy j.w wskazane w SIWZ oraz, że spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca; Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonują zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

- zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

- rezygnacja przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy,

- zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp :

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy,        z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2  Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 18

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca na żądanie dostarczy Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w trakcie trwania umowy, oraz w okresie gwarancji i rękojmi, a w szczególności:

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie inwestycji i osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie inwestycji.

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami w wykonanych pracach.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy , w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacja przedmiotu umowy.

- Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury.

§ 19

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

- kierownika robót Pana ……………… posiadającego uprawnienia budowlane                        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych                       i elektroenergetycznych, legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................

- kierownika robót Pana ………….……. posiadającego uprawnienia budowlane                    w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy nr ..........................................

- Zamawiający wyznacza jako:

- inspektora nadzoru Pana .…………………..… telefon służbowy  nr …………………….

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi pracami i zabezpieczeniem miejsca prac.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                              		WYKONAWCA